FormPilot

Webapp-MVP Produktkonzept, Master-Backlog und Claude-Code-Bauplan

Arbeitsdokument für die konkrete Produktplanung. Fokus: Webapp. Handy-App später.
Stand: Juli 2026

Produkt-Kernsatz FormPilot ist eine vertrauensvolle Webapp, in der private Nutzer ihre persönlichen Daten und Dokumente strukturiert verwalten, Anforderungen von Unternehmen oder Institutionen prüfen und benötigte Informationen kontrolliert freigeben können. Der erste Nutzen entsteht nicht durch eine riesige Plattform, sondern durch ein ruhiges, einfaches Produkt, das Dokumentensuche, Dateneingabe und Freigabeprozesse spürbar vereinfacht.

# Inhaltsverzeichnis

1. Ziel dieses Dokuments

2. Produktvision

3. Grundsätzliche Produktentscheidung: Webapp zuerst

4. Zielgruppen und Kernprobleme

5. MVP-Grundsatz

6. Produktprinzipien

7. Hauptnavigation der Webapp

8. End-to-End Nutzerflüsse

9. Screens und konkrete Funktionen

10. Master-Backlog nach Epics

11. MVP-Schnitt und spätere Ausbaustufen

12. Datenmodell und Systemlogik

13. Sicherheit, Vertrauen und Datenschutzgefühl

14. UI-/UX-Vorgaben gegen generischen KI-Look

15. Claude-Code-Bauplan

16. Offene Produktfragen

17. Nächste Schritte

# 1. Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument ist kein Businessplan und kein 150-seitiges Pflichtenheft. Es ist ein konkretes Arbeitsdokument, mit dem das Produkt FormPilot Schritt für Schritt geplant und später als Webapp-MVP in Claude Code gebaut werden kann.

Alle relevanten Funktionen werden gesammelt und verständlich beschrieben.

Die erste Version wird als Webapp gedacht. Eine native Handy-App kommt später.

Der Fokus liegt auf einfacher Nutzung, Vertrauen, deutscher Sprache und einem nicht generischen App-Gefühl.

Es wird festgehalten, welche Nutzerflüsse wirklich funktionieren müssen: Anmeldung, Daten eintragen, Dokumente hochladen, Anforderungen prüfen und Daten freigeben.

Priorisierung erfolgt später. Trotzdem wird markiert, welche Funktionen für ein glaubwürdiges MVP naheliegend sind.

Wichtig: Das Dokument darf weiter wachsen. Neue Ideen werden zuerst aufgenommen, nicht direkt bewertet. Erst wenn die Produkt-Landkarte vollständig ist, wird hart priorisiert.

# 2. Produktvision

## 2.1 Problem

Privatpersonen müssen im Laufe ihres Lebens immer wieder dieselben Daten und Dokumente zusammensuchen: bei Bewerbungen, Arbeitgebern, Hochschulen, Behörden, Banken, Versicherungen, Vermietern oder Weiterbildungen. Das Problem ist selten nur das einzelne Formular. Das eigentliche Problem ist die wiederholte Suche, das manuelle Abtippen, die Unsicherheit, ob alles vollständig ist, und die fehlende Kontrolle darüber, welche Stelle welche Daten bekommt.

## 2.2 Ziel

FormPilot soll ein persönlicher Daten- und Dokumentenassistent werden. Nutzer legen ihre Daten und Dokumente einmal strukturiert ab. Wenn später jemand etwas benötigt, hilft FormPilot beim Finden, Prüfen, Ausfüllen und Freigeben.

## 2.3 USP

Nicht nur Ordner: Daten und Dokumente sind strukturiert, durchsuchbar und nutzbar.

Nicht nur Autofill: Nutzer verstehen, was angefordert wird, und behalten Kontrolle.

Nicht nur KI-Chat: KI wird in konkrete Prozesse eingebettet, z. B. Mailanalyse, Vollständigkeitsprüfung, Dokumentenpaket.

Nicht nur B2C: Institutionen und Unternehmen können perspektivisch strukturierte Daten anfordern, aber die Freigabe bleibt beim Nutzer.

Deutsch, ruhig, seriös und vertrauensvoll statt überladenem KI-Marketing-Look.

## 2.4 Produkt-Satz für spätere Kommunikation

FormPilot hilft dir, persönliche Daten und Dokumente einmal sicher zu strukturieren und bei Bedarf gezielt freizugeben – ohne Suchen, Abtippen oder vergessene Anhänge.

# 3. Grundsätzliche Produktentscheidung: Webapp zuerst

Die erste Version wird als Webapp gebaut. Das ist wichtig, weil der MVP schnell testbar sein muss und Claude Code eine moderne Webapp deutlich besser und schneller erzeugen kann als mehrere native Apps gleichzeitig.

| Bereich | Entscheidung |
| --- | --- |
| Plattform | Webapp zuerst. Desktop und Laptop sollen sehr gut funktionieren. Mobile Ansicht responsive, aber keine native App. |
| Sprache | Deutsch als Standardsprache. Texte einfach, sachlich und vertrauensvoll. |
| Ziel des MVP | Privater Nutzer kann Daten eintragen, Dokumente hochladen, Anforderungen prüfen und eine simulierte oder echte Datenfreigabe bestätigen. |
| Handy-App | Später. Erst wenn klar ist, welche Funktionen wirklich genutzt werden. |
| Browser Extension | Später. Für MVP nur als Zukunftsmodul beschreiben. |
| B2B-Portal | Im MVP als einfacher Unternehmens-/Institutionsbereich oder Demo-Flow. Kein vollwertiges Enterprise-System am Anfang. |

# 4. Zielgruppen und Kernprobleme

| Zielgruppe | Typische Situation | Kernproblem | FormPilot-Nutzen |
| --- | --- | --- | --- |
| Studenten | Immatrikulation, Erasmus, Stipendium, Praktikum, Wohnungssuche | Viele Nachweise, Matrikelnummer, Bescheinigungen und Fristen | Dokumente liegen strukturiert bereit, Anforderungen werden erkannt. |
| Arbeitnehmer | Onboarding, Arbeitgeberwechsel, Sicherheitsprüfung, interne Unterlagen | Steuer-ID, IBAN, Krankenkasse, Zeugnisse und Ausweise werden immer wieder benötigt | Einmal hinterlegen, gezielt freigeben, weniger Fehler. |
| Bewerber | Bewerbungen, Portale, Zertifikate, Zeugnisse | Lebenslauf und Anhänge müssen ständig neu zusammengestellt werden | Bewerbungsmappe und Nachweise schnell erzeugen. |
| Familien | Kinder, Schule, Verein, Versicherungen, Reisen | Viele Personen, Dokumente und Ablaufdaten | Später: Familienmodus mit Profilen und Berechtigungen. |
| Unternehmen / HR | Onboarding neuer Mitarbeiter | Daten werden per Mail, PDF oder Formular unstrukturiert eingesammelt | Saubere Datenanforderung mit Nutzerfreigabe und weniger Rückfragen. |
| Hochschulen | Bewerbung, Einschreibung, Erasmus, Prüfungsverwaltung | Nachweise kommen unvollständig oder im falschen Format | Strukturierte Anforderung und Vollständigkeitsprüfung. |
| Behörden / Institutionen | Anträge, Nachweise, Bescheinigungen | Hohe Fehlerquote und viel manuelle Prüfung | Langfristig standardisierte digitale Datensätze und Dokumente. |
| Versicherungen / Banken | Anträge, Identitätsnachweise, Vertragsunterlagen | Wiederholte Eingabe und Nachweisprüfung | Dokumente und Daten können kontrolliert angefordert werden. |

# 5. MVP-Grundsatz

Das MVP soll nicht die komplette Vision bauen. Es soll beweisen, ob Nutzer den Kernprozess verstehen und als wertvoll empfinden: Daten und Dokumente einmal einpflegen, Anforderungen prüfen, Paket erstellen und kontrolliert freigeben.

## 5.1 Was das MVP können muss

1. Nutzer kann sich registrieren und ein sicheres Profil anlegen.

2. Nutzer kann persönliche Daten in klaren Kategorien eintragen.

3. Nutzer kann eigene Felder hinzufügen, damit das Produkt nicht künstlich begrenzt ist.

4. Nutzer kann Dokumente hochladen, benennen, kategorisieren und mit Daten verknüpfen.

5. Nutzer kann eine Mail oder Anforderung in ein Textfeld kopieren.

6. FormPilot analysiert die Anforderung und zeigt: Welche Daten/Dokumente werden gebraucht? Was ist vorhanden? Was fehlt?

7. Nutzer kann ein Daten-/Dokumentenpaket prüfen.

8. Nutzer kann simuliert oder real eine Freigabe erteilen.

9. Unternehmen oder Institution kann im Demo-/MVP-Portal eine Datenanforderung erstellen.

10. Nutzer sieht transparent, wer was angefragt hat und kann ablehnen oder freigeben.

## 5.2 Was im MVP bewusst nicht gebaut werden muss

Keine native iOS-/Android-App.

Keine komplexe API zu HR-Systemen.

Keine echte Anbindung an Behördenportale.

Keine vollautomatische Browser-Extension.

Keine rechtlich perfekte digitale Identität.

Keine komplette Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsarchitektur, wenn der MVP zunächst zum Testen dient. Trotzdem muss das Sicherheitsgefühl in UX und Sprache ernst genommen werden.

Keine 100 Dokumententypen mit perfekter OCR. Für den Anfang reichen manuelle Kategorisierung und optionale einfache Texterkennung.

# 6. Produktprinzipien

| Prinzip | Konkrete Bedeutung |
| --- | --- |
| Kontrolle beim Nutzer | Keine Daten verlassen das Profil ohne aktive Freigabe. Jede Freigabe muss verständlich und widerrufbar sein. |
| Einfach vor mächtig | Der Nutzer darf nicht das Gefühl haben, ein Verwaltungssystem bedienen zu müssen. Die Hauptfragen lauten: Was habe ich? Was wird gebraucht? Was gebe ich frei? |
| Deutsch und menschlich | Keine übertriebenen KI-Begriffe. Kurze Sätze. Klare Handlungsaufforderungen. |
| Vertrauensvoll statt spektakulär | Keine grellen Farben, keine Roboter-Illustrationen, keine generischen SaaS-Verläufe. Ruhige Oberfläche mit klarer Struktur. |
| Prüfbar statt magisch | KI-Ergebnisse werden immer als Vorschläge angezeigt. Der Nutzer bestätigt. FormPilot entscheidet nicht heimlich. |
| Strukturiert statt Dateiablage | Dokumente sind nicht nur Uploads. Sie haben Typ, Gültigkeit, Kategorie, Personenbezug, Status und Verknüpfung mit Datenfeldern. |
| Fehlervermeidung | Pflichtfelder, abgelaufene Dokumente, falsche Formate und fehlende Nachweise werden sichtbar gemacht. |
| Erweiterbar | Eigene Datenfelder und eigene Dokumenttypen sind Pflicht, damit FormPilot nicht auf Sonderfälle scheitert. |

# 7. Hauptnavigation der Webapp

Die App sollte nicht aus zehn gleich wichtigen Bereichen bestehen. Für das MVP reicht eine klare Struktur mit wenigen Hauptbereichen.

| Bereich | Zweck | Wichtige Inhalte |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Startseite und Überblick | Profilstatus, offene Anfragen, fehlende Dokumente, letzte Aktivitäten, Schnellaktionen. |
| Meine Daten | Strukturiertes Datenprofil | Persönliche Daten, Studium, Arbeit, Finanzen, Versicherungen, eigene Felder. |
| Dokumente | Dokumentensafe | Uploads, Kategorien, Suche, Status, Ablaufdaten, verknüpfte Datenfelder. |
| KI-Check | Anforderungen verstehen | Mail/Text einfügen, Analyse, benötigte Daten/Dokumente, Paketvorschlag. |
| Anfragen | Freigaben verwalten | Eingehende Anforderungen von Unternehmen/Institutionen, prüfen, ablehnen, freigeben. |
| Freigaben | Historie und Kontrolle | Aktive Freigaben, abgelaufene Freigaben, Widerruf, Audit-Log. |
| Einstellungen | Konto und Sicherheit | Login, 2FA, Datenschutz, Export, Löschung, Benachrichtigungen. |

# 8. End-to-End Nutzerflüsse

## 8.1 Flow A: Privater Nutzer startet

1. Nutzer öffnet FormPilot und sieht eine klare Landing-/Login-Seite.

2. Registrierung mit E-Mail und Passwort oder Magic Link.

3. Kurze Erklärung: Daten bleiben unter Kontrolle des Nutzers, keine Freigabe ohne Bestätigung.

4. Onboarding fragt nicht alles auf einmal ab, sondern startet mit drei Bereichen: persönliche Daten, Dokumente, erste Anforderung prüfen.

5. Nutzer füllt Basisdaten ein: Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail.

6. Nutzer kann weitere Kategorien öffnen: Studium, Arbeit, Bank, Versicherungen, Ausweise.

7. Dashboard zeigt Fortschritt: Profil teilweise vollständig, Dokumente fehlen noch, erste Aktion vorschlagen.

## 8.2 Flow B: Nutzer trägt Daten ein

1. Nutzer geht auf „Meine Daten“.

2. Daten sind in verständlichen Karten gruppiert, nicht in einer endlosen Tabelle.

3. Jedes Feld hat einen Klartext-Namen und optional eine Erklärung.

4. Nutzer kann eigene Felder hinzufügen, z. B. Matrikelnummer, Personalnummer, Mitgliedsnummer, Kundennummer.

5. Änderungen werden automatisch gespeichert, aber sichtbar bestätigt.

6. Felder können als „sensibel“ markiert werden, z. B. Steuer-ID, IBAN oder Ausweisnummer.

7. Zu jedem Feld kann ein Dokument verknüpft werden, z. B. Krankenkassennachweis zur Krankenkasse.

## 8.3 Flow C: Nutzer lädt Dokumente hoch

1. Nutzer zieht PDF/JPG/PNG in den Upload-Bereich oder wählt Datei aus.

2. FormPilot fragt: Was ist das für ein Dokument? Vorschlag per KI/OCR, falls möglich.

3. Nutzer bestätigt Dokumenttyp und Kategorie.

4. Optional werden Ausstellungsdatum, Ablaufdatum, Nummer und zugehörige Datenfelder eingetragen.

5. Dokument erscheint im Safe mit Status: vollständig, läuft bald ab, fehlt Verknüpfung oder ungeprüft.

6. Nutzer kann Dokumente suchen, filtern, favorisieren und zu Paketen hinzufügen.

## 8.4 Flow D: KI analysiert eine Mail oder Anforderung

1. Nutzer kopiert eine E-Mail, Nachricht oder Anforderung in den KI-Check.

2. FormPilot erkennt geforderte Daten, Dokumente, Fristen und Empfänger.

3. Ergebnis wird nicht als endgültige Wahrheit verkauft, sondern als prüfbare Liste.

4. FormPilot zeigt: vorhanden, fehlt, unklar, abgelaufen, muss manuell ergänzt werden.

5. Nutzer prüft und bestätigt das vorgeschlagene Paket.

6. FormPilot erzeugt eine übersichtliche Versand-/Freigabeansicht.

## 8.5 Flow E: Unternehmen oder Institution fragt Daten an

1. Institution loggt sich in einen einfachen B2B-Bereich ein.

2. Institution erstellt eine neue Anfrage für eine Person oder einen Vorgang.

3. Institution wählt benötigte Datenfelder und Dokumenttypen aus.

4. Institution gibt Zweck, Frist und Kontaktperson an.

5. Nutzer erhält Anfrage in FormPilot.

6. Nutzer sieht klar: Wer fragt an? Warum? Welche Daten? Welche Dokumente? Bis wann?

7. Nutzer kann einzelne Punkte ablehnen, ergänzen oder freigeben.

8. Institution bekommt nur freigegebene Daten und Dokumente.

## 8.6 Flow F: Freigabe und Nachvollziehbarkeit

1. Vor Freigabe erscheint eine Zusammenfassung.

2. Sensible Daten sind besonders gekennzeichnet.

3. Nutzer bestätigt aktiv.

4. Freigabe wird im Log gespeichert.

5. Nutzer kann später sehen, was an wen freigegeben wurde.

6. Bei zeitlich begrenzten Freigaben läuft Zugriff automatisch ab.

7. Widerruf ist sichtbar vorgesehen, auch wenn die rechtliche und technische Wirkung später genau definiert werden muss.

# 9. Screens und konkrete Funktionen

| Screen | Zweck | MVP-Inhalte |
| --- | --- | --- |
| Login / Registrierung | Seriöser Einstieg mit kurzer Erklärung, Magic Link oder Passwort, Hinweis auf Nutzerkontrolle. | E-Mail, Passwort/Magic Link, Datenschutz-Hinweis, Login-Fehler, Passwort vergessen. |
| Onboarding | Nutzer wird in 3–5 Schritten an das Produkt geführt. | Profilbasis, erste Dokumente, Sicherheitsversprechen, Demo-Anforderung. |
| Dashboard | Ruhiger Überblick ohne Überforderung. | Offene Anfragen, Profilfortschritt, fehlende Dokumente, Schnellaktionen. |
| Meine Daten | Zentrales Datenprofil. | Kategorien, Felder, eigene Felder, sensible Felder, Verknüpfungen. |
| Datenfeld bearbeiten | Ein einzelnes Feld sauber ändern. | Feldname, Wert, Kategorie, Sensibilität, Notiz, Nachweisdokument. |
| Dokumente | Moderner Dokumentensafe. | Upload, Liste, Kartenansicht, Suche, Filter, Status, Kategorie. |
| Dokument Detail | Ein Dokument wird verständlich verwaltet. | Dateivorschau, Typ, Ablaufdatum, Tags, verknüpfte Daten, Versionen. |
| KI-Check | Mail/Text analysieren. | Textfeld, Ergebnisliste, vorhandene/fehlende Unterlagen, Paketvorschlag. |
| Anfragen Inbox | Alle eingehenden Anforderungen. | Absender, Zweck, Frist, Status, Risiko/Sensibilität, Aktion. |
| Anfrage Detail | Prüfen vor Freigabe. | Benötigte Daten, Dokumente, Nutzerwerte, Fehlendes, Ablehnen/Freigeben. |
| Freigabe bestätigen | Letzter Sicherheitscheck. | Zusammenfassung, Empfänger, Zweck, Datenumfang, Laufzeit, Bestätigung. |
| Freigaben Historie | Transparenz nach dem Prozess. | Wer, wann, was, Zweck, Laufzeit, Widerruf, Export. |
| Unternehmensportal | Einfacher Demo-B2B-Bereich. | Neue Anfrage, Vorlagen, Anfragestatus, empfangene Freigaben. |
| Anfrage Builder | Unternehmen wählt benötigte Daten aus. | Felder/Dokumente, Pflicht/optional, Frist, Zweck, Nachricht. |
| Einstellungen | Konto, Sicherheit, Datenschutz. | Profil, Passwort, 2FA, Export, Löschung, Benachrichtigungen. |

# 10. Master-Backlog nach Epics

Die folgenden Funktionen sind bewusst umfangreich gesammelt. Eine spätere Version kann daraus ein priorisiertes Kanban- oder Jira-Backlog machen. Für die erste Claude-Code-Version sind besonders die Funktionen mit „MVP“ wichtig.

## Epic 1 – Konto, Anmeldung und Onboarding

| ID | Feature | Beschreibung | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-001 | Registrierung per E-Mail | Nutzer legt Konto mit E-Mail und Passwort an. | MVP |
| FP-002 | Magic-Link Login | Passwortlose Anmeldung per E-Mail-Link. | Optional MVP |
| FP-003 | Passwort vergessen | Standardprozess zur Wiederherstellung. | MVP |
| FP-004 | Einfaches Onboarding | Geführter Start: Basisdaten, Dokumentupload, Demo-Check. | MVP |
| FP-005 | Sicherheitsversprechen im Onboarding | Klare Erklärung, dass Freigaben aktiv bestätigt werden müssen. | MVP |
| FP-006 | Profilfortschritt | Anzeige, welche Basisdaten und Dokumente bereits gepflegt sind. | MVP |
| FP-007 | Beispielanforderung im Onboarding | Nutzer kann sofort sehen, wofür FormPilot da ist. | Optional MVP |
| FP-008 | Mehrere Profile pro Konto | Später für Familie, Kinder, Partner oder Pflegefälle. | Später |

## Epic 2 – Persönliches Datenprofil

| ID | Feature | Beschreibung | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-020 | Basisdaten | Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse, E-Mail, Telefon. | MVP |
| FP-021 | Adresshistorie | Aktuelle und frühere Anschriften. | Später |
| FP-022 | Staatsangehörigkeit und Ausweisdaten | Staatsangehörigkeit, Ausweisnummer, Reisepassnummer, Gültigkeit. | MVP |
| FP-023 | Bankdaten | IBAN, BIC, Kontoinhaber, Bankname, mehrere Konten. | MVP |
| FP-024 | Steuerdaten | Steuer-ID, Steuerklasse, Finanzamt, Religionssteuer optional. | MVP sensibel |
| FP-025 | Sozialversicherung | Sozialversicherungsnummer, Rentenversicherungsnummer. | MVP sensibel |
| FP-026 | Krankenversicherung | Krankenkasse, Versicherungsnummer, Nachweis. | MVP |
| FP-027 | Studiumsdaten | Hochschule, Studiengang, Matrikelnummer, Semester, Uni-Mail. | MVP |
| FP-028 | Arbeitsdaten | Arbeitgeber, Personalnummer, Abteilung, Eintrittsdatum. | Optional MVP |
| FP-029 | Notfallkontakt | Name, Beziehung, Telefon, Adresse. | Später |
| FP-030 | Eigene Felder | Nutzer kann eigene Datenfelder ohne Begrenzung anlegen. | MVP |
| FP-031 | Feld-Kategorien | Eigene Felder können Kategorien zugeordnet werden. | MVP |
| FP-032 | Sensible Felder markieren | IBAN, Steuer-ID usw. werden optisch sensibler dargestellt. | MVP |
| FP-033 | Datenfeld-Verlauf | Änderungen werden nachvollziehbar gespeichert. | Später |
| FP-034 | Datenexport | Nutzer kann eigene Daten exportieren. | Später |

## Epic 3 – Dokumentenmanagement

| ID | Feature | Beschreibung | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-050 | Dokumentupload | PDF, JPG, PNG hochladen. | MVP |
| FP-051 | Drag-and-Drop Upload | Modernes Upload-Feld mit Fortschritt. | MVP |
| FP-052 | Dokumenttypen | Ausweis, Immatrikulation, Passbild, Zeugnis, Lebenslauf, Vertrag usw. | MVP |
| FP-053 | Eigene Dokumenttypen | Nutzer kann eigene Typen ergänzen. | MVP |
| FP-054 | Kategorien | Identität, Studium, Arbeit, Finanzen, Wohnen, Versicherungen, Sonstiges. | MVP |
| FP-055 | Dokumentstatus | Vollständig, ungeprüft, abgelaufen, fehlt Info. | MVP |
| FP-056 | Tags | Flexible Schlagwörter. | MVP |
| FP-057 | Suche | Suche nach Name, Typ, Kategorie, Tag. | MVP |
| FP-058 | Ablaufdatum | Gültigkeit bei Ausweis, Reisepass, Bescheinigungen. | MVP |
| FP-059 | Ablaufwarnung | Hinweis bei bald ablaufenden Dokumenten. | Optional MVP |
| FP-060 | Dokumentvorschau | PDF/Bild direkt ansehen. | MVP |
| FP-061 | Versionierung | Alte und neue Versionen eines Dokuments verwalten. | Später |
| FP-062 | Verknüpfung mit Datenfeldern | Dokument belegt z. B. Krankenkasse oder Matrikelnummer. | MVP |
| FP-063 | OCR-Texterkennung | Text aus Dokumenten erkennen. | Später oder Light-MVP |
| FP-064 | Automatische Dokumenterkennung | KI schlägt Typ und Daten vor. | Später |
| FP-065 | Dokumentenpakete | Mehrere Dokumente zu Paket zusammenstellen. | MVP |
| FP-066 | Favoriten | Häufig genutzte Dokumente schneller finden. | Später |
| FP-067 | Papierkorb | Gelöschte Dokumente wiederherstellen. | Später |

## Epic 4 – KI-Check und Assistenz

| ID | Feature | Beschreibung | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-080 | Mail/Text einfügen | Nutzer kopiert eine Anforderung in ein Textfeld. | MVP |
| FP-081 | Anforderung analysieren | KI erkennt geforderte Daten und Dokumente. | MVP |
| FP-082 | Frist erkennen | KI erkennt Datum/Deadline aus Text. | MVP |
| FP-083 | Empfänger erkennen | KI erkennt Institution, Ansprechpartner, Kontext. | MVP |
| FP-084 | Vollständigkeitsprüfung | Vorhanden/fehlt/unklar/abgelaufen anzeigen. | MVP |
| FP-085 | Paketvorschlag | FormPilot schlägt Daten- und Dokumentenpaket vor. | MVP |
| FP-086 | Nutzerprüfung vor Aktion | KI-Ergebnis muss bestätigt werden. | MVP |
| FP-087 | Antwortentwurf | FormPilot formuliert eine kurze Antwortmail mit Anhangliste. | Optional MVP |
| FP-088 | Chat über eigene Dokumente | Nutzer fragt: Habe ich eine gültige Bescheinigung? | Später |
| FP-089 | Fehlerhinweise | KI erkennt Widersprüche oder fehlende Angaben. | Später |
| FP-090 | Antragsassistent | KI führt Schritt für Schritt durch einen Antrag. | Später |

## Epic 5 – Formulare und Autofill

| ID | Feature | Beschreibung | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-100 | PDF manuell befüllen vorbereiten | Daten aus Profil kopierbar anzeigen. | MVP Light |
| FP-101 | PDF Autofill | PDF-Felder automatisch mit Profildaten füllen. | Später/MVP falls machbar |
| FP-102 | Feldzuordnung | FormPilot erkennt, welches Profilfeld zu welchem Formularfeld gehört. | Später |
| FP-103 | Webformular-Modus | Nutzer öffnet App neben Formular und kopiert Werte schnell. | MVP Light |
| FP-104 | Browser Extension | Direktes Autofill auf Webseiten. | Später |
| FP-105 | Formular-Import | Formular hochladen und analysieren. | Später |
| FP-106 | Fehlende Pflichtfelder anzeigen | Check, ob Formular vollständig ist. | Später |
| FP-107 | Vorlagen | Häufige Formulare als Vorlage speichern. | Später |

## Epic 6 – Anfragen, Freigaben und Rechte

| ID | Feature | Beschreibung | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-120 | Anfragen-Inbox | Nutzer sieht alle eingehenden Anforderungen. | MVP |
| FP-121 | Anfrage-Detailansicht | Wer fragt was, warum, bis wann? | MVP |
| FP-122 | Daten einzeln freigeben | Nicht alles oder nichts, sondern Feld für Feld. | MVP |
| FP-123 | Dokumente einzeln freigeben | Dokumente gezielt auswählen. | MVP |
| FP-124 | Freigabe-Zusammenfassung | Letzter Check vor dem Absenden. | MVP |
| FP-125 | Freigabe ablehnen | Nutzer kann Anfrage ablehnen oder begründen. | MVP |
| FP-126 | Teilfreigabe | Nutzer gibt nur Teile frei. | MVP |
| FP-127 | Zeitlich begrenzte Freigabe | Zugriff läuft automatisch ab. | Später |
| FP-128 | Freigabe widerrufen | Aktive Freigabe zurückziehen. | Später |
| FP-129 | Freigabe-Historie | Wer hat wann was bekommen? | MVP |
| FP-130 | Export eines Freigabeprotokolls | Nachweis als PDF/CSV. | Später |
| FP-131 | Sensibilitätswarnung | Hinweis bei Steuer-ID, IBAN, Ausweisnummer. | MVP |

## Epic 7 – Unternehmens- und Institutionsportal

| ID | Feature | Beschreibung | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-150 | B2B-Login | Unternehmen/Institution meldet sich an. | Demo-MVP |
| FP-151 | Neue Anfrage erstellen | Institution erstellt Anfrage an Nutzer. | MVP |
| FP-152 | Person suchen oder einladen | E-Mail des Nutzers eingeben und Einladung senden. | MVP |
| FP-153 | Datenfelder auswählen | Name, Adresse, IBAN, Matrikelnummer usw. auswählen. | MVP |
| FP-154 | Dokumenttypen auswählen | Ausweis, Zeugnis, Immatrikulation usw. anfordern. | MVP |
| FP-155 | Pflicht/optional markieren | Institution kann Anforderungen gewichten. | MVP |
| FP-156 | Zweck und Frist angeben | Transparenz für Nutzer. | MVP |
| FP-157 | Anfragevorlagen | Onboarding, Immatrikulation, Bewerbung, Sicherheitsüberprüfung. | Optional MVP |
| FP-158 | Anfragestatus verfolgen | Offen, freigegeben, abgelehnt, unvollständig. | MVP |
| FP-159 | Freigegebene Daten ansehen | Institution sieht nur freigegebene Inhalte. | MVP |
| FP-160 | Download als Paket | Freigegebene Dokumente/Daten als Paket exportieren. | Später |
| FP-161 | HR-/Uni-Systemintegration | API oder Export ins Zielsystem. | Später |
| FP-162 | Teamrollen im Unternehmen | Admin, Bearbeiter, nur lesen. | Später |

## Epic 8 – Sicherheit, Datenschutz und Vertrauen

| ID | Feature | Beschreibung | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-180 | Klare Datenschutztexte | Einfach verständliche Hinweise statt juristischer Wand. | MVP |
| FP-181 | Zwei-Faktor-Authentifizierung | Zusätzlicher Schutz für sensible Konten. | Später/MVP optional |
| FP-182 | Sitzungsverwaltung | Aktive Logins anzeigen und beenden. | Später |
| FP-183 | Verschlüsselung ruhender Daten | Technisches Sicherheitskonzept für gespeicherte Daten. | Später technisch vertiefen |
| FP-184 | Transportverschlüsselung | HTTPS ist Pflicht. | MVP |
| FP-185 | Audit-Log | Wichtige Aktionen werden protokolliert. | MVP Light |
| FP-186 | Datenlöschung | Nutzer kann Konto und Daten löschen. | Später/MVP minimal |
| FP-187 | Datenexport | Nutzer kann eigene Daten exportieren. | Später |
| FP-188 | Rechtekonzept | Kein Zugriff ohne klare Berechtigung. | MVP logisch |
| FP-189 | Sensible Daten maskieren | IBAN/Steuer-ID teilweise verdecken, bis Nutzer sie öffnet. | MVP |
| FP-190 | Bestätigung bei sensibler Freigabe | Zusätzlicher Check vor Freigabe sensibler Felder. | MVP |

## Epic 9 – UX, Look and Feel und deutsche App-Qualität

| ID | Feature | Beschreibung | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-200 | Ruhiges Dashboard | Keine überladene KI-Startseite. | MVP |
| FP-201 | Klare Mikrotexte | Buttons und Hinweise in einfachem Deutsch. | MVP |
| FP-202 | Status-Chips | Vorhanden, fehlt, abgelaufen, sensibel, freigegeben. | MVP |
| FP-203 | Leere Zustände | Wenn noch nichts hochgeladen ist, klare nächste Handlung. | MVP |
| FP-204 | Sanfte Bestätigungen | Gespeichert, hochgeladen, freigegeben ohne störende Popups. | MVP |
| FP-205 | Vertrauenskarte | Kurzer Hinweis: Du entscheidest, was freigegeben wird. | MVP |
| FP-206 | Keine generischen KI-Icons | Keine Roboter, Sterne, grelle Gradients als Hauptgestaltung. | MVP |
| FP-207 | Barrierearme Bedienung | Lesbare Größen, Kontrast, Tastaturbedienung. | Später/MVP Basis |
| FP-208 | Responsive Webdesign | Auf Handy nutzbar, aber Webapp bleibt Fokus. | MVP |

## Epic 10 – Integrationen und Zukunft

| ID | Feature | Beschreibung | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-230 | E-Mail-Import | Mail direkt verbinden statt Copy-Paste. | Später |
| FP-231 | Google/Apple Autofill | System-Autofill ergänzen, nicht ersetzen. | Später |
| FP-232 | Cloud-Speicher Import | Google Drive, iCloud, OneDrive importieren. | Später |
| FP-233 | Kalender-Fristen | Fristen automatisch in Kalender übernehmen. | Später |
| FP-234 | Familienmodus | Mehrere Personen und Rollen. | Später |
| FP-235 | Digitale Identität | Langfristig verifizierte Identität. | Zukunft |
| FP-236 | API-Plattform | Unternehmen integrieren FormPilot in eigene Systeme. | Zukunft |
| FP-237 | KI-Agent | Agent bereitet ganze Prozesse vor, Nutzer bestätigt. | Zukunft |
| FP-238 | Behördenportal-Anbindung | Anträge direkt vorbereiten/einreichen. | Zukunft |

# 11. MVP-Schnitt und spätere Ausbaustufen

## 11.1 Empfohlener MVP-Kern

Webapp mit Login, Onboarding, Dashboard, Meine Daten, Dokumente, KI-Check, Anfragen, Freigaben, Einstellungen.

Nutzer kann Daten in Kategorien eintragen und eigene Felder ergänzen.

Nutzer kann Dokumente hochladen, kategorisieren und suchen.

KI-Check analysiert eingefügten Text und erzeugt eine Liste benötigter Daten/Dokumente.

Anfrageprozess wird über ein einfaches Unternehmensportal oder Demo-Admin-Interface simuliert.

Nutzer kann Daten und Dokumente einzeln prüfen und freigeben.

Freigabehistorie zeigt transparent, was passiert ist.

UI wirkt deutsch, ruhig, vertrauensvoll und nicht wie eine generische KI-Landingpage.

## 11.2 Version 1.1

OCR-Light für Dokumente.

Ablaufwarnungen.

Antwortmail-Entwurf.

Anfragevorlagen für HR, Hochschule, Bewerbung.

Bessere Suche und Filter.

Mehr Sicherheitsfunktionen wie 2FA und Sitzungsverwaltung.

## 11.3 Version 2.0

Browser Extension für Webseiten-Autofill.

PDF-Autofill mit Feldzuordnung.

E-Mail-Import.

Unternehmensrollen und API-Export.

Familienmodus.

Rechteverwaltung mit zeitlich begrenzten Freigaben.

## 11.4 Zukunft

Verifizierte digitale Identität.

Institutionelle Netzwerke.

Anbindung an Behörden, Hochschulen und HR-Systeme.

KI-Agent für komplette Antragsvorbereitung.

FormPilot als persönliche Datenbank zwischen Mensch und Organisation.

# 12. Datenmodell und Systemlogik

Für Claude Code und spätere Entwickler sollte das Produkt in klaren Objekten gedacht werden. Das Datenmodell muss nicht sofort perfekt sein, aber die Kernobjekte sollten von Anfang an sauber angelegt sein.

| Objekt | Beschreibung | Wichtige Felder |
| --- | --- | --- |
| User | Privater Nutzer | id, email, name, createdAt, securitySettings |
| ProfileField | Einzelnes Datenfeld des Nutzers | id, userId, category, label, value, isSensitive, sourceDocumentId |
| Document | Hochgeladenes Dokument | id, userId, fileName, type, category, tags, expiresAt, status, storageUrl |
| DocumentVersion | Version eines Dokuments | id, documentId, version, uploadedAt, storageUrl |
| RequirementAnalysis | Ergebnis einer KI-Analyse | id, userId, rawText, detectedFields, detectedDocuments, deadline, recipient |
| Request | Anfrage einer Institution | id, organizationId, userId, purpose, deadline, status |
| RequestItem | Ein angefordertes Feld oder Dokument | id, requestId, itemType, label, required, status |
| Consent | Freigabe durch Nutzer | id, requestId, userId, approvedItems, rejectedItems, createdAt, expiresAt |
| Organization | Unternehmen/Institution | id, name, type, verifiedStatus |
| AuditLog | Nachvollziehbarkeit | id, actorId, action, targetType, targetId, timestamp |

## 12.1 Wichtige Statuswerte

| Bereich | Status |
| --- | --- |
| Dokument | ungeprüft, vollständig, abgelaufen, läuft bald ab, fehlende Angaben |
| Anfrage | neu, in Prüfung, teilweise freigegeben, freigegeben, abgelehnt, abgelaufen |
| RequestItem | vorhanden, fehlt, unklar, ersetzt, abgelehnt, freigegeben |
| Freigabe | aktiv, abgelaufen, widerrufen, exportiert |

# 13. Sicherheit, Vertrauen und Datenschutzgefühl

Bei FormPilot reicht es nicht, technisch sicher zu sein. Die App muss sich auch sicher anfühlen. Nutzer geben sehr sensible Daten ein. Deshalb müssen Sprache, Oberfläche und Prozesse Vertrauen erzeugen.

Bei sensiblen Feldern wie Steuer-ID, IBAN, Ausweisnummer oder Sozialversicherungsnummer wird deutlich gezeigt, dass es sensible Daten sind.

Freigaben werden nie versteckt im Hintergrund durchgeführt.

Jede Anfrage erklärt Absender, Zweck, Frist und angeforderte Inhalte.

Der Nutzer kann Daten einzeln prüfen.

„Freigeben“ sollte nicht wie ein normaler blauer Button wirken, sondern als bewusste Handlung mit Zusammenfassung.

Der Nutzer sieht jederzeit eine Historie aller Freigaben.

In der App sollten kurze Vertrauenshinweise erscheinen, aber nicht als Marketingtext.

## 13.1 Beispiel-Mikrotexte

| Situation | Textvorschlag |
| --- | --- |
| Onboarding | Du entscheidest immer selbst, welche Daten oder Dokumente freigegeben werden. |
| Sensible Daten | Dieses Feld enthält sensible Informationen. Prüfe sorgfältig, bevor du es freigibst. |
| KI-Ergebnis | FormPilot hat diese Anforderungen erkannt. Bitte prüfe die Liste vor dem Fortfahren. |
| Freigabe | Diese Daten werden an die angefragte Stelle freigegeben. Du kannst einzelne Punkte vorher abwählen. |
| Dokument fehlt | Dieses Dokument wurde angefordert, ist aber noch nicht in deinem Dokumentensafe vorhanden. |
| Erfolg | Freigabe erstellt. In deiner Historie kannst du nachvollziehen, was freigegeben wurde. |

# 14. UI-/UX-Vorgaben gegen generischen KI-Look

Die App soll modern wirken, aber nicht wie eine austauschbare KI-Demo. Vertrauen entsteht durch Ruhe, klare Hierarchie und konkrete Prozesse.

| Do | Don’t |
| --- | --- |
| Ruhige Farben: Weiß, warmes Grau, dunkles Blau, dezente Akzentfarbe. | Neonfarben, starke Verläufe, lila KI-Gradient überall. |
| Klare Karten mit viel Abstand und eindeutigen Zuständen. | Überladene Dashboards mit zu vielen Widgets. |
| Deutsche, konkrete Buttontexte: „Anfrage prüfen“, „Dokument hochladen“, „Daten freigeben“. | Unklare Texte wie „Smart starten“, „KI-Magie“, „Boost your workflow“. |
| Status-Chips: vorhanden, fehlt, sensibel, abgelaufen. | Nur Icons ohne Erklärung. |
| Seriöse Typografie und ruhige Animationen. | Bouncy Animationen, Spielerei, Roboter-Maskottchen. |
| Jede wichtige Aktion hat eine Vorschau oder Zusammenfassung. | Automatische Aktionen ohne sichtbare Kontrolle. |

## 14.1 Empfohlener visueller Stil

Layout: linke Sidebar, oben klare Seitenüberschrift, Inhaltsbereich mit Karten.

Farben: sehr helles Grau als Hintergrund, weiße Karten, dunkles Blau für Vertrauen, dezentes Grün nur für Erfolg/Status.

Keine typische KI-Hero-Landingpage als Kernprodukt. Die App soll eher wie Online-Banking plus moderner Dokumentenmanager wirken.

Die Oberfläche muss sich für deutsche Nutzer seriös anfühlen: sachlich, direkt, nicht verspielt.

Wichtige Daten niemals in überfüllten Tabellen verstecken. Sensible Informationen sollten bewusst geöffnet werden müssen.

Buttons klar gewichten: primär, sekundär, gefährlich, sensibel.

# 15. Claude-Code-Bauplan

Dieser Abschnitt ist dafür gedacht, später direkt als Grundlage für Claude Code zu dienen. Die erste Version kann als voll klickbarer MVP mit realem Datenmodell oder notfalls zunächst mit Mock-Daten gebaut werden.

## 15.1 Empfohlener Tech-Stack für schnellen MVP

| Bereich | Empfehlung |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js / React / TypeScript |
| Styling | Tailwind CSS, aber mit eigenem Designsystem statt generischem Template-Look |
| UI-Komponenten | Eigene Komponenten oder stark angepasste Komponenten. Nicht einfach Standard-SaaS-Look übernehmen. |
| Backend | Supabase, Firebase oder Next.js API Routes. Für schnellen Prototyp Supabase naheliegend. |
| Auth | E-Mail/Passwort oder Magic Link. |
| Datenbank | PostgreSQL bei Supabase oder lokale Mock-DB für ersten Prototyp. |
| Dateispeicher | Supabase Storage oder lokaler Mock-Speicher. |
| KI | Zunächst API-Call mit strukturiertem JSON-Ergebnis oder Mock-Analyse, wenn API später ergänzt wird. |

## 15.2 Erste App-Routen

| Route | Zweck |
| --- | --- |
| / | Landing oder Weiterleitung zum Dashboard |
| /login | Login und Registrierung |
| /onboarding | Geführter Start |
| /dashboard | Überblick |
| /daten | Persönliches Datenprofil |
| /dokumente | Dokumentensafe |
| /ki-check | Mail/Text analysieren |
| /anfragen | Eingehende Anfragen |
| /anfragen/[id] | Anfrage prüfen und freigeben |
| /freigaben | Historie und aktive Freigaben |
| /unternehmen | Einfaches Institutionsportal |
| /unternehmen/anfragen/neu | Anfrage erstellen |
| /einstellungen | Konto, Sicherheit, Datenschutz |

## 15.3 Konkreter Claude-Code-Prompt für die erste Version

Baue eine moderne deutschsprachige Webapp namens FormPilot.

Ziel:

FormPilot ist eine vertrauensvolle Webapp, mit der private Nutzer persönliche Daten und Dokumente strukturiert verwalten, Anforderungen per KI-Check prüfen und Daten/Dokumente kontrolliert an Unternehmen oder Institutionen freigeben können.

Wichtig:

- Fokus nur auf Webapp, keine native Handy-App.

- Sprache komplett Deutsch.

- Design ruhig, seriös, vertrauensvoll, nicht generisch, kein typischer KI-SaaS-Look.

- Keine grellen Gradients, keine Roboter-Icons, keine übertriebene KI-Sprache.

- Bedienung soll sich einfach und sicher anfühlen.

Baue folgende Bereiche:

1. Login/Registrierung

2. Onboarding mit Basisdaten und erstem Dokumentupload

3. Dashboard mit offenen Anfragen, Profilstatus, fehlenden Dokumenten und Schnellaktionen

4. Meine Daten: Kategorien, Felder, eigene Felder, sensible Felder

5. Dokumente: Upload, Kategorien, Status, Suche, Dokumentdetail

6. KI-Check: Text/Mail einfügen, erkannte Anforderungen anzeigen, vorhanden/fehlt/unklar markieren

7. Anfragen: eingehende Anfrage prüfen, Daten/Dokumente einzeln auswählen, Freigabe bestätigen

8. Freigaben: Historie, was wurde wann an wen freigegeben

9. Unternehmensportal: neue Anfrage erstellen, Datenfelder/Dokumente auswählen, Frist und Zweck angeben

10. Einstellungen: Konto, Sicherheit, Datenschutz, Export/Löschung als UI-Platzhalter

Datenmodell:

User, ProfileField, Document, RequirementAnalysis, Request, RequestItem, Consent, Organization, AuditLog.

MVP darf Mock-Daten verwenden, aber die Struktur soll später leicht an Supabase oder eine echte Datenbank angeschlossen werden können.

Erstelle ein hochwertiges UI mit sauberem Komponentenaufbau:

- Sidebar Navigation

- Karten

- Status-Chips

- Tabellen/Listen

- Modale für Upload und Freigabe

- klare Fehler-/Leerzustände

- responsive Layout

Besonders wichtig:

Der Nutzer muss jederzeit verstehen:

- Welche Daten habe ich gespeichert?

- Welche Dokumente habe ich?

- Was wird angefordert?

- Was fehlt?

- Was gebe ich frei?

- An wen geht es?

Setze nicht nur Dummy-Seiten um. Die wichtigsten Flows sollen klickbar funktionieren.

## 15.4 Abnahmekriterien für den ersten Prototyp

Ein neuer Nutzer kann sich registrieren und landet im Onboarding.

Der Nutzer kann mindestens zehn Datenfelder speichern und eigene Felder ergänzen.

Der Nutzer kann mindestens fünf Dokumenttypen anlegen oder hochladen.

Eine Beispiel-Mail kann analysiert werden und erzeugt eine strukturierte Anforderungsliste.

Eine Beispiel-Unternehmensanfrage kann erstellt werden.

Der Nutzer kann diese Anfrage prüfen und einzelne Daten/Dokumente freigeben oder abwählen.

Nach Freigabe erscheint ein Eintrag in der Freigabehistorie.

Die Oberfläche fühlt sich seriös und deutsch an, nicht wie ein generisches Template.

Die App zeigt an mehreren Stellen, dass keine Freigabe ohne Nutzerentscheidung passiert.

# 16. Offene Produktfragen

| Thema | Offene Frage |
| --- | --- |
| Speicherung | Soll der MVP echte Speicherung nutzen oder zuerst Mock-Daten? |
| Datenschutz | Welche sensiblen Daten dürfen im MVP real eingegeben werden? |
| B2B | Soll das Unternehmensportal im MVP real öffentlich nutzbar sein oder nur Demo? |
| KI | Soll die Mailanalyse direkt mit einer KI-API funktionieren oder zunächst regelbasiert/mock? |
| Dokumente | Sollen echte Dokumentdateien gespeichert werden oder nur Demo-Dateinamen? |
| Rechtliches | Welche Disclaimer braucht FormPilot, wenn Daten/Dokumente verwaltet werden? |
| Preislogik | Soll der Privatnutzer langfristig kostenlos bleiben? Was zahlt B2B? |
| Identitätsprüfung | Muss FormPilot selbst Identitäten verifizieren oder nur Daten verwalten? |
| Sicherheitsniveau | Wann ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Pflicht? |
| Nutzerfokus | Für den ersten Test: Studenten, Arbeitnehmer oder Bewerber? |

# 17. Nächste Schritte

1. Dieses Dokument einmal komplett durchgehen und eigene Ideen ergänzen.

2. Alle Funktionen markieren, die für den ersten Nutzertest wirklich notwendig sind.

3. MVP-Testziel festlegen: Was soll ein Nutzer nach 10 Minuten verstanden und erledigt haben?

4. Claude-Code-Prompt mit den finalen MVP-Funktionen schärfen.

5. Ersten klickbaren Webapp-Prototyp bauen.

6. Mit 5–10 echten Personen testen: Verstehen sie den Nutzen? Würden sie Daten eintragen? Wo ist Misstrauen? Was ist unnötig?

7. Danach nicht direkt Businessplan schreiben, sondern Erkenntnisse in Produkt und MVP-Schnitt einarbeiten.

Leitfrage für jeden weiteren Schritt: Baut diese Funktion echtes Vertrauen und echten Nutzen auf, oder fühlt sie sich nur nach Aktivität an?